项目备忘录

24级大数据与互联网系毕业项目实施方案

致　　送：苏州信息职业技术学院 大数据与互联网系

来文单位：24级大数据技术专业毕业生项目组

日　期：2026年6月7日

主　旨：关于《24级大数据与互联网系毕业项目实施方案》完成情况汇报

# 一、项目概述

本备忘录旨在对“24级大数据与互联网系毕业项目实施方案”的完成情况进行系统性总结与汇报。毕业项目以“图书馆管理系统”为题，采用业界主流的Spring Boot + Vue 3前后端分离架构，构建了一套涵盖图书管理、借阅管理、用户管理、权限控制、通知管理、数据统计等功能模块的完整Web应用系统。

项目自2026年3月启动，至2026年6月完成全部主体功能开发与联调测试，历时约14周。项目组严格按照任务书的时间节点和技术指标推进，最终交付成果符合毕业项目实施方案的各项要求。

# 二、项目完成情况

## 2.1 需求分析与系统设计

项目前期完成了完整的业务流程梳理与系统架构设计。明确了系统两类核心用户角色——管理员（负责图书维护、用户管理、借阅管理、通知发布、系统设置）和普通用户（浏览图书、借阅/归还、查看个人记录与通知），并将系统划分为8个功能模块。

## 2.2 数据库设计与实现

数据库命名为 book_db，共设计6张核心业务表和3张关联表。核心表包括用户表（t_user）、图书表（t_book）、借阅记录表（t_borrow_record）、角色表（t_role）、权限表（t_permission）和通知表（t_notice）。在title、author、isbn等高频查询字段上建立了索引以优化搜索性能。

## 2.3 后端服务开发

后端基于Java 17 + Spring Boot 3.3.7框架开发，核心实现包括：

实体层与数据访问层：使用JPA注解定义6个实体类及其关联关系，编写Repository接口继承JpaRepository，使用@Query + JOIN FETCH优化N+1查询问题。

安全认证层：实现JwtUtil工具类（HMAC-SHA256生成与验证Token），实现JwtTokenFilter过滤器，结合Spring Security 6配置无状态会话管理和RBAC权限控制。

业务服务层：实现8个Service类，涵盖登录认证与注册、图书CRUD及模糊搜索、借阅/还书/库存联动/借阅限制校验、用户CRUD及角色管理、角色与权限的CRUD及唯一性校验、通知CRUD及发布/撤稿状态流转、仪表盘数据聚合统计。

控制器层与全局配置：实现8个Controller，共35+个RESTful API端点，使用@PreAuthorize注解实现方法级权限控制；实现GlobalExceptionHandler统一异常处理、LogInterceptor请求日志记录、WebConfig CORS跨域配置，多环境配置文件。

## 2.4 前端界面开发

前端基于Vue 3（Composition API + <script setup>语法）+ Vite 5 + Element Plus 2.5 + Pinia + Vue Router 4开发，核心实现包括：

路由与权限：配置8个前端路由，实现beforeEach路由守卫，自动检查Token并验证管理员权限。

页面开发：实现10个Vue页面组件，包括登录页、仪表盘、图书管理（多条件搜索+分页+增删改查）、借阅管理（双模式）、个人中心、读者管理、通知管理、系统设置。

功能亮点：Pinia状态管理，Axios封装（请求/响应拦截器、自动附加Authorization头、统一错误处理），Element Plus图标全局注册，中文语言包配置。

## 2.5 文档体系

项目文档体系完整，包含系统启停脚本（start.bat/stop.bat）、数据库初始化脚本、系统帮助文档（HELP.md）、代码质量检查报告、代码改进说明以及登录问题修复指南。系统API文档通过Knife4j自动生成在线接口文档，支持在线调试。

# 三、技术架构总结

系统整体采用前后端分离架构，各层技术选型如下：

| 层次 | 技术选型 | 版本 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.3.7 | 自动配置、起步依赖、Actuator监控 |
| ORM层 | Spring Data JPA (Hibernate) | 实体映射、JPQL JOIN FETCH优化 |
| 安全认证 | Spring Security 6 + JWT | 无状态认证、RBAC权限控制 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite 5 | Composition API、<script setup>语法 |
| UI组件库 | Element Plus 2.5 | 丰富组件、中文语言包 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 6张核心表、16个联合索引 |

# 四、项目成果清单

项目共计完成以下交付物：

- 完整的前后端源码：Backend（Java 17 + Spring Boot 3.3.7，约35+个API端点）、Frontend（Vue 3 + Vite 5，10个页面组件）

- 数据库设计与初始化脚本：6张核心业务表 + 3张关联表 + 16个索引 + 种子数据脚本

- 系统启停脚本：start.bat / stop.bat，实现一键启动和关闭

- 项目文档体系：毕业项目报告、系统帮助文档、代码检查与改进报告

- RBAC权限体系：ROLE_ADMIN和ROLE_USER两个角色，5个核心权限项的精细控制

- 定时任务：基于Spring @Scheduled的逾期自动检测（每日凌晨2点）

- 在线API文档：Knife4j自动生成，支持在线调试

# 五、关键里程碑

| 序号 | 里程碑节点 | 时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与系统设计 | 2026年3月 | ✓ 已完成 |
| 2 | 数据库设计与实现 | 2026年3月 | ✓ 已完成 |
| 3 | 后端框架搭建与核心模块开发 | 2026年4月 | ✓ 已完成 |
| 4 | 前端界面开发与组件实现 | 2026年4-5月 | ✓ 已完成 |
| 5 | 前后端联调与功能测试 | 2026年5月 | ✓ 已完成 |
| 6 | 文档编写与项目验收 | 2026年6月 | ✓ 已完成 |

# 六、总结与反思

## 6.1 项目收获

通过本次毕业项目的完整实践，项目组成员在以下方面获得了显著提升：

全栈开发能力：独立完成从前端到后端的完整Web应用系统，深入理解前后端分离架构的设计思想与实现方式。

Spring Boot生态：熟练运用Spring Boot 3核心特性、Spring Data JPA对象关系映射、Spring Security + JWT认证授权。

前端工程化：掌握Vue 3 Composition API、Vite构建、Element Plus组件库集成、Vue Router路由守卫、Pinia状态管理。

RBAC权限设计与软件工程规范：从数据库设计、后端方法级注解、前端路由守卫和UI条件渲染三个层面实现完整权限控制；实践了索引优化、N+1查询解决、统一异常处理、API文档自动生成等最佳实践。

## 6.2 存在不足与改进方向

项目虽已完成全部核心功能，但仍存在以下可改进之处：

测试体系建设：核心业务逻辑缺乏单元测试和集成测试覆盖，后续可引入JUnit 5 + Mockito + Testcontainers完善测试体系。

性能优化：可引入Redis缓存高频访问的图书列表和统计数据，使用Spring Cache抽象简化缓存集成。

功能完善：可补充密码修改API、操作审计日志（AOP + 自定义注解）、图书封面图片上传（MinIO/OSS）等功能。

安全加固与部署运维：可添加登录失败锁定机制、API限流、CORS白名单配置、JWT密钥轮转；使用Docker Compose编排服务，集成Prometheus + Grafana监控。

— 项目备忘录完 —